Umowa nr 1.ZO……….

Zawarta w dniu ………. r. w Nowej Suchej pomiędzy:

Gminą Nowa Sucha, Nowa Sucha 59A,

96-513 Nowa Sucha NIP: 837-16-93-792, REGON: 750148377

zwaną w treści umowy „Zamawiającym", reprezentowaną przez:

Wójta -Macieja Mońkę przy kontrasygnacie Skarbnika -Agaty Żywickiej

a

……………………………………

z siedzibą w ……………………………

NIP:……………………  REGON:…………………………

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: …………………………

reprezentowana przez: ……………………………………………….

zwanego dalej „Wykonawcą",

Umowa została zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 11/2026 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 12 lutego 2026 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu ofertowego obie strony zgodnie oświadczają, że zawarły umowę następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty niezbędne do wykonania zadania  pod nazwą : „Budowa studni przy Stacji Uzdatniania   Wody w Orłowie” polegające na wykonaniu studni głębinowej wraz z jej uzbrojeniem, przeprowadzeniem niezbędnych robót geologicznych, próbnych pompowań, badań jakości wody, montażem obudowy studni oraz uporządkowaniem terenu, zgodnie z projektem robót geologicznych. Szczegółowy opis przedmiotu umowy:

- Wykonanie robót zgodnie z „Projektem robót geologicznych wykonania studni głębinowej nr 3 dla wodociągu grupowego „Orłów” we wsi Orłów, gm. Nowa Sucha, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie”.

- Wykonanie studni głębinowej metodą udarowo-obrotową z zastosowaniem kolumn Ø 457 mm do głębokości 9 m oraz Ø 406 mm do głębokości 34 m na terenie SUW Orłów (dz. nr ew. 94/2, obręb Orłów).

- Zabudowę filtra szczelinowego typu JOHNSON ze stali nierdzewnej (szczelina ciągła 0,5 mm), obejmującą:

  - rurę nadfiltrową Ø 250 mm – 19,0 m,

  - filtr właściwy Ø 193 mm – 9,0 m,

  - rurę podfiltrową Ø 200 mm – 6,0 m.

- Zastosowanie rur typu Eco Connect ze stali nierdzewnej.

- Wykonanie pompowania oczyszczającego, dezynfekcji otworu, pompowania pomiarowego i zespołowego oraz przeprowadzenie badań bakteriologicznych i fizykochemicznych wody.

- Dobór i montaż pompy głębinowej wraz z armaturą hydrauliczną oraz punktem czerpalnym do poboru próbek wody po wykonaniu pompowań i uzyskaniu wyników badań.

- Wykonanie obudowy studni z kręgów DN 1500 mm o wysokości minimum 2000 mm wraz z głowicą studzienną.

- Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót geologicznych.

- Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

3.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane dokumentacją przetargową oraz złożoną ofertą (po odbyciu wizji lokalnej) roboty budowlane, przy użyciu materiałów własnych.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

§ 2

Obowiązki stron

1.	Obowiązki Zamawiającego

- Przekazanie wykonawcy terenu budowy niezwłocznie po podpisaniu umowy.

- Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 4 niniejszej umowy.

- Zapewnienie bieżącego nadzoru nad przedmiot umowy.

2.	Obowiązki Wykonawcy

- Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z instrukcjami wykonania robót, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami oraz ustaleniami z inwestorem.

- Zorganizowanie zaplecza budowy, w tym instalacji i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pomieszczenia od chwili protokolarnego przekazania pomieszczeń.

- Współpraca ze służbami technicznymi Zamawiającego.

- Zgłaszanie robót do odbioru.

- Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

- Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

- Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

- Utrzymanie porządku na terenie w czasie realizacji prac oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót budowlanych.

§ 3

Terminy wykonania

1.	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminie od dnia ……………….. r. do dnia 31/08/2026r.

2.	Termin ustalony w pkt. 1 ulegnie przesunięciu w przypadku nieprzekazania przez Zamawiającego terenu budowy w wyznaczonym przez Wykonawcę czasie.

3.	Zakres rzeczowy oraz harmonogram robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przed wykonaniem robót.

§ 4

Odbiory

1.	Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową.

2.	Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 7 dni licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru.

3.	W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

4.	Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia oraz zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

5.	Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

7.	Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty i uszkodzenia przedmiotu odbioru.

8.	Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

§ 5

Wynagrodzenie

Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia wybraną w trybie zapytania ofertowego oraz ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu na kwotę netto ……………. zł ( słownie: …………………).

Wynagrodzenie Wykonawcy łącznie z podatkiem VAT …..%  wynosi  …………… zł ( słownie: ………………………………………………….).

§ 6

Warunki płatności

1.	Rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się jedną fakturą. Podstawę wystawienia faktury stanowił będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowy protokół odbioru końcowego lub protokół odbioru końcowego po usunięciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego.

2.	 Zapłata za wykonane roboty stanowiące przedmiot umowy nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę i zatwierdzonej pod względem rachunkowym, formalnym i merytorycznym przez Zamawiającego na konto wskazane w fakturze, przy czym podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół końcowego odbioru robót, zatwierdzony przez Zamawiającego.

3.	Na fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokości.

4.	Wykonawca wystawi fakturę:

- Nabywca: Gmina Nowa Sucha, Nowa Sucha 59A, 96-513 Nowa Sucha,

NIP: 8371693792

- Odbiorca: ……………………………………………………………………………..

5.	Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w ust. 2 niniejszego paragrafu.

6.	Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata za odszkodowanie), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0%.

8.	Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.

9.	Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 1646 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

10.	Cesja wierzytelności Wykonawcy wynikająca z niniejszej umowy może być dokonana za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego.

§ 7

Gwarancja

1.	Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za Wady przedmiotu Umowy na zasadach określonych w KC.

2.	Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot Umowy, gwarancji i rękojmi jakości na okres ……. miesięcy, licząc od daty Odbioru końcowego robót.

- Wykonawca wystawi Zamawiającemu pisemną gwarancję jakości na wykonaną usługę i użyte materiały.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ich ujawnieniu.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 8

Kary umowne

1.Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 1 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi - w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- z tytułu samego faktu istnienia istotnych wad w przedmiocie odbioru w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru,

- za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień   przerwy,

- jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w pkt 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami kodeksu cywilnego.

- za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego.

3. Zamawiający płaci Wykonawcy kary z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego  - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

4. Limit kar umownych jakich Wykonawca może żądać od Zamawiającego z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20% wartości wynagrodzenia umownego określonej w § 5 niniejszej Umowy.

5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

- Kary umowne mogą być potrącone Wykonawcy z wynagrodzenia należnego na podstawie niniejszej umowy bez konieczności składania odpowiedniego oświadczenia woli w tym przedmiocie

§ 9

Zmiana umowy

1.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.  W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może żądać zmiany umowy w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:

3.1. Zmiana Czasu na Ukończenie Robót:

1. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

a) zmiana terminu wykonania umowy w przypadku niewprowadzenia Wykonawcy na teren

budowy w umownym terminie

b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego;

2.	zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w szczególności:

a) warunki atmosferyczne uniemożliwiające przeprowadzenie robót budowlanych,

Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczają warunki, w których niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BHP, w sposób prawidłowy, zgodny z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry (v > 16m/s) uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych w ogóle bądź bez niewspółmiernych nakładów. O wystąpienie zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i gospodarki Wodnej właściwych dla miejsca budowy.

3.	zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

a) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 3.1.1 termin Czasu Ukończenia Robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

5. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

§ 10

Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści z tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a)	w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

b)	gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.

c)	gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

d)	gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

e)	gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.

2.	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

a)	Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie.

b)	Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru robót.

c)	Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

4.	W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a)	w terminie 5 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.

b)	Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

c)	Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

5.	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności zobowiązany jest do:

a)	dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

b)	przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór remontowanych pomieszczeń.

§ 11

Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO – informuje się, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Nowa Sucha z siedzibą w Nowej Suchej 59A, 96-513 Nowa Sucha.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu związanym z zawarciem niniejszej umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w trakcie okresu współpracy z Wójtem Gminy Nowa Sucha oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej ze współpracą według okresów wskazanych w przepisach szczególnych.

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana współpracy. Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu. Wójt Gminy Nowa Sucha nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Wójta Gminy Nowa Sucha.

§ 12

Postanowienia końcowe

1.	Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:

Zamawiający  – …………………………

Wykonawca –  ……………………………

2.	Zmiana przedstawicieli nie wymaga formy aneksu do umowy, jednakże wymagane jest potwierdzenie przyjęcia zaświadczenia.

3.	Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy strony zobowiązują się rozwiązywać na drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4.	Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej

6.	W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego.

7.	Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY					              WYKONAWCA